SINIA-UY

# Entrega EC3 - Implementacion funcional

Proyecto de Ingenieria de Datos | UTEC | 2026

| Objetivo | Demostrar funcionamiento con datos reales, ETL modular, SQL/NoSQL, CDC, testing, seguridad, dashboard, despliegue hibrido y rendimiento. |
| --- | --- |
| Estado | Cumplido con evidencia versionada. |
| Fecha de cierre operativo | 2026-05-15 |
| Rama Git | codex-flujo-local-utec |
| Documento fuente | docs/ENTREGA_EC3_IMPLEMENTACION.md |

Resumen: EC3 queda cubierto porque el sistema ejecuta ETL con datos reales, carga PostgreSQL y MongoDB, aplica CDC e idempotencia, registra tests cuantitativos, muestra resultados en Streamlit, mide rendimiento y evidencia despliegue hibrido con UTEC.

Fecha de cierre operativo: 2026-05-15.

Objetivo de EC3: demostrar que SINIA-UY funciona con datos reales, ETL modular,

persistencia SQL/NoSQL, CDC, testing de datos, seguridad, dashboard, despliegue

hibrido y mediciones preliminares de rendimiento.

# Resumen ejecutivo

El sistema esta implementado y ejecutable. La evidencia principal esta versionada

en codigo, reportes JSON y documentacion tecnica:

Tests de datos: 17 PASS / 0 FAIL en tests/resultados_tests.json.

PostgreSQL UTEC: 1.841.820 focos reales, alcance ARG/BRA/URY.

MongoDB UTEC: 352 snapshots reales, todos con pais embebido.

Dashboard Streamlit: responde en http://localhost:8501.

Docker Compose: configuracion validada con docker compose config --quiet.

GitHub remoto: rama codex-flujo-local-utec actualizada.

# 1. Modelo relacional SQL

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Script DDL completo | DDL separado por roles, schema, indices y vistas | sql/ddl/01_roles.sql a sql/ddl/04_vistas.sql, sql/ddl/07_optimizacion_materializada.sql |
| Integridad referencial | FK entre hechos y dimensiones/puntos | sql/ddl/02_schema.sql |
| Restricciones | CHECK, NOT NULL, claves naturales y unicidad | sql/ddl/02_schema.sql |
| Indices | Indices por fecha, pais, punto, fuente y ejecucion | sql/ddl/03_indices.sql |
| Carga real ETL | Loaders Python con upsert/idempotencia | etl/load/load_postgres.py |
| Validacion post-carga | Verificacion UTEC y tests | reports/utec_verificacion_ultimo.json, tests/resultados_tests.json |

Evidencia UTEC final:

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| focos_calor | 1.841.820 |
| rango focos | 2024-01-01 a 2026-05-15 |
| focos ultimos 7 dias | 5.283 |
| paises | ARG, BRA, URY |
| mv_focos_por_pais | 3 |
| mv_focos_por_pais_mes | 39 |

# 2. Modelo NoSQL

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Estructura coherente | Colecciones para auditoria, alertas y snapshots | nosql/schemas/, docs/ANEXO_B_JSON_SCHEMA_MONGODB.md |
| Datos reales | Snapshots FIRMS historicos y NRT | reports/utec_sync_ultimo.json |
| Caso de uso operativo | Documentos autocontenidos para consulta diaria, logs y alertas | etl/load/load_mongo.py |
| Consultas representativas | Queries NoSQL y resumenes materializados | nosql/queries/01_consultas.js, scripts/optimizar_mongo_resumenes.py |

Evidencia MongoDB UTEC final:

| Control | Resultado |
| --- | --- |
| focos_snapshots | 352 |
| snapshots con pais | 352 |
| snapshots sin pais | 0 |
| focos_resumen_pais | 3 |
| focos_resumen_mes | 39 |
| ejecuciones_etl | 3 |

# 3. ETL estructurado en Python

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Codigo modular | Extract, transform, load y scheduler separados | etl/extract/, etl/transform/, etl/load/, etl/scheduler.py |
| Separacion de etapas | Directorios y scripts por etapa | etl/ |
| Manejo formal de errores | Try/except, registro de errores y estados ETL | etl/load/load_postgres.py, etl/load/load_mongo.py |
| Logging estructurado | Logger JSON con etl_stage, source, filas y estado | etl/utils/logger.py, logs/sinia_2026-05-15.json |
| Configuracion externa | Variables por .env | config/settings.py, config/utec.env.example, docker/.env.example |
| Automatizacion reproducible | Scheduler y scripts de setup/sync | etl/scheduler.py, scripts/crear_bases_datos.py, scripts/sincronizar_utec_real.py |

# 4. CDC funcional

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Carga inicial completa | Parquets procesados y carga a motores | data/processed/, etl/load/ |
| Carga incremental | Watermark por fecha y upsert | etl/scheduler.py |
| Insercion nueva | Test cdc_detecta_nuevos | tests/test_calidad_datos.py, tests/resultados_tests.json |
| Modificacion existente | Test cdc_detecta_modificacion | tests/test_calidad_datos.py, tests/resultados_tests.json |
| Comparacion de impacto | Metricas insertados/actualizados/sin cambio | etl_ejecuciones, ejecuciones_etl, logs JSON |

Resultado de testing CDC: ambos casos quedan en PASS.

# 5. Testing y validacion

Suite principal: tests/test_calidad_datos.py.

| Tipo de prueba | Tests cubiertos | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Calidad de datos | Completitud, unicidad, consistencia, validez | tests/resultados_tests.json |
| Idempotencia | Doble carga FIRMS y meteo sin duplicados logicos | tests/resultados_tests.json |
| CDC | Insercion nueva y modificacion de registro existente | tests/resultados_tests.json |
| Validacion funcional | SQL/NoSQL, dashboard y correspondencia preguntas-consultas | docs/CORRESPONDENCIA_PREGUNTAS_CONSULTAS_DASHBOARD.md |
| Trazabilidad | Logs y registros estructurados | logs/sinia_2026-05-15.json, tests/resultados_tests.json |

Resultado final:

17 passed

# 6. Seguridad, backup y gobernanza

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Roles diferenciados | Admin, ETL/escritura y lectura | sql/ddl/01_roles.sql |
| Privilegios minimos | Grants acotados por rol y vistas | sql/ddl/01_roles.sql, sql/ddl/04_vistas.sql |
| Restriccion de tablas sensibles | Dashboard consume vistas y variables externas | sql/ddl/04_vistas.sql, dashboard/db.py |
| Variables de entorno | Credenciales fuera del codigo | config/settings.py, .env.example |
| No exposicion de credenciales | Repo sin claves reales versionadas | busqueda rg sin resultados sensibles |
| Backup/restore | Scripts y backup real ejecutado | backups/backup.sh, backups/restore.sh, reports/backup_restore_ultimo.json |
| Gobernanza y etica | Sesgos, limitaciones y uso responsable | docs/SEGURIDAD_BACKUP_GOBERNANZA.md |

# 7. Capa analitica Streamlit

Dashboard: dashboard/app.py.

Cumplimientos:

Mas de 7 metricas clave: focos, paises, puntos, FRP, riesgo, PM10, NRT, forecast, cobertura.

Mas de 2 agregaciones temporales: series por fecha, mes, forecast diario y NRT.

Mas de 2 comparaciones: paises, periodos, riesgo vs focos, calidad del aire vs riesgo.

Conexion directa a PostgreSQL con fallback controlado a Parquet.

Correspondencia con preguntas analiticas documentada en docs/CORRESPONDENCIA_PREGUNTAS_CONSULTAS_DASHBOARD.md.

Validacion local:

python -m streamlit run dashboard/app.py --server.port 8501 --server.headless true

Resultado verificado: HTTP 200 en http://localhost:8501.

# 8. Despliegue hibrido y Docker

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura in situ | PostgreSQL y MongoDB en servidor institucional UTEC | reports/utec_verificacion_ultimo.json |
| Componente remoto/cloud | Repositorio GitHub remoto y dashboard preparado para ejecucion remota | rama codex-flujo-local-utec, docs/DESPLIEGUE_HIBRIDO.md |
| Distribucion documentada | Componentes y justificacion | docs/DESPLIEGUE_HIBRIDO.md |
| Conectividad integrada | Verificacion real UTEC SQL/NoSQL | scripts/verificar_utec.py, reports/utec_verificacion_ultimo.json |
| Docker | Compose con PostgreSQL, MongoDB y Streamlit | docker/docker-compose.yml, docker/Dockerfile.streamlit |

Validacion Docker:

docker compose -f docker/docker-compose.yml --env-file docker/.env.example config --quiet

Resultado: configuracion valida. La ejecucion de contenedores en este host Windows

queda bloqueada por WSLService y com.docker.service deshabilitados, documentado

en docs/EVIDENCIA_CUMPLIMIENTO_REAL_2026-05-15.md.

# 9. Rendimiento preliminar

| Exigencia | Implementacion | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Tiempo pipeline/lecturas | Medicion reproducible sobre datasets procesados | scripts/medir_rendimiento.py, reports/rendimiento_ultimo.json |
| Consultas analiticas | Comparacion SQL vs NoSQL real | scripts/comparar_sql_nosql_real.py, reports/sql_vs_nosql_real_ultimo.json |
| Impacto de indices | Uso de indices y materializadas | sql/ddl/03_indices.sql, sql/ddl/07_optimizacion_materializada.sql |
| Completa vs incremental | NRT y scheduler por watermark | etl/scheduler.py, reports/utec_sync_ultimo.json |

SLA documentado en docs/SLA_Y_RENDIMIENTO.md.

# Comandos de demo EC3

Ejecutar en este orden para defensa:

python -m pytest tests -q
python scripts/verificar_utec.py
python scripts/medir_rendimiento.py
docker compose -f docker/docker-compose.yml --env-file docker/.env.example config --quiet
python -m streamlit run dashboard/app.py --server.port 8501 --server.headless true

Mostrar luego:

tests/resultados_tests.json.

reports/utec_verificacion_ultimo.json.

reports/utec_sync_ultimo.json.

reports/rendimiento_ultimo.json.

Dashboard en http://localhost:8501.

# Frase corta para defensa

EC3 queda cubierto porque el sistema no solo esta disenado: ejecuta ETL modular

con datos reales, carga PostgreSQL y MongoDB, aplica CDC e idempotencia, registra

tests cuantitativos, muestra resultados en Streamlit, mide rendimiento, respeta

seguridad por roles/configuracion externa y tiene evidencia de despliegue hibrido

con UTEC.

# Checklist de entrega

Documento EC3 generado en Word.

Evidencia SQL/NoSQL versionada.

Tests cuantitativos registrados.

Dashboard verificado.

Docker Compose validado.

Credenciales reales fuera del repositorio.